Обзор проблем планирования и контроля выполнения задач, устраняемых путем перехода на MS Project 2010

Переход на новую версию MS Project (MS Project 2010) — шаг, позволяющий устранить ряд проблем возникающих при планировании и контроле выполнения задач в предыдущей версии программы, а также использовать новые возможности, которые нацелены на простоту работы с программой Руководителей проектов.

Ниже приведена таблица, отражающая основные проблемы, которые возникли при использовании предыдущей версии MS Project (MS Project 2007), и решаемые путем внедрения MS Project 2010.

| Проблемы, возникающие при использовании MS Project 2007 | Решение проблемы с помощью MS Projetc 2010 | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие возможности планирования сверху-вниз Одним из главных недостатков MS Project 2007 является отсутствие возможности планирования методом сверху-вниз. При этом суммарная задача целиком зависит от значений подзадач, отсутствует возможность фиксации сроков и трудоемкости суммарной задачи. В случае изменения значений одной из подзадач, меняются значения суммарной задачи, что не удобно при формировании планов с недостаточно конкретизированными долгосрочными задачами и вызывает затруднения при использовании метода «Набегающей волны». Проблема частично решается добавлением дополнительных вех для фиксации длительности суммарной задачи. | Возможность планирования сверху-вниз В отличие от предыдущей версии в MS Project 2010 Руководители проектов больше не обязаны создавать частные задачи (подзадачи), а затем сводить их в суммарные задачи. Здесь можно сначала создавать суммарные задачи, в которых могут содержаться даты, не совпадающие точно с датами сводящихся подзадач. | В начале этапа планирования Руководители проектов могут иметь только общую информацию о ключевых конечных результатах (Результаты. Осязаемые и измеряемые результаты, последствия или элементы, которые необходимо произвести для завершения проекта или части проекта. Обычно группа, работающая по проекту, и заинтересованные стороны согласовывают результаты проекта перед началом проекта.) и основных вехах (Веха. Опорная точка, отмечающая важное событие в проекте и используемая для контроля за ходом выполнения проекта. Любая задача с нулевой длительностью автоматически отображается как веха. Однако имеется возможность отметить как веху любую задачу с произвольной длительностью.) проектов. С помощью MS Project 2010 можно разделять проекты на основные этапы (Этап. Группа связанных задач, завершение которых означает выполнение важной части проекта.) на основании общей временной шкалы и бюджета (Бюджет. Оценочные затраты на проект, заданные в базовом плане в приложении Project.). Это означает, что даты отдельных элементов работ необязательно должны соответствовать датам основных этапов. |
| Отсутствие возможности планирования задач вручную В случае наличия связей между задачами или наличия суммарной задачи, изменение сроков одной из задач приводит к изменению календарных сроков плана проекта. | Возможность переключения режима планирования задач вручную\автоматически В Project 2010 вводятся существенные изменения в способах планирования проектов. Изменения в таких факторах, как зависимости задач (Зависимости задач. Характер связи между двумя задачами, определяемый зависимостью между их датами окончания и начала. Существуют четыре типа зависимостей задач: окончание-начало (ОН), начало-начало (НН), окончание-окончание (ОО) и начало-окончание (НО).) и календарные сроки плана проекта, приводят к тому, что даты задач более не корректируются автоматически, когда задача планируется вручную. Пользователь может помещать задачу, планируемую вручную, в любое место в плане работ, и MS Project не будет сдвигать ее. | Руководители проектов, привыкшие к автоматическому планированию в предыдущей версии MS Project, могут отключать новое средство планирования вручную для конкретных задач или для всего проекта. |
| Отсутствие возможности сохранения изменений форматирования таблицы представления задач После форматирования размеров строк таблицы представления задач проекта (например, представление Диаграмма Ганта), закрытие проекта приводит к потере внесенных изменений | Автоматический перенос текста и размеров строки по высоте В MS Project 2010 осуществляется автоматический перенос текста и подгонка по высоте строк таблицы представления задач |  |
| Сложность оценки и учета превышения доступности ресурсов в процессе планирования | Наличие индикатора превышения доступности ресурсов и планировщика работы группы В случае, если назначаемая сотруднику задача вызывает перегрузку ресурса, в информационном поле строки данной задачи загорается индикатор красного цвета в виде фигурки человека. В MS Project 2010 доступен планировщик работы группы — представление для планирования ресурсов, поддерживающее способы работы с расписаниями, недоступные в предыдущей версии MS Project. С помощью представления планировщика работы группы можно отслеживать назначения ресурсов и передавать задачи от одного сотрудника к другому. Можно также просмотреть не назначенные задачи и назначить их сотрудникам, просмотреть превышение доступности, а также названия задач и ресурсов. Например, в случае превышения доступность ресурса, для разрешения проблемы, достаточно перетащить задачу от одного ресурса к другому. |  |

Кроме решения описанных выше проблем, новая версия программы предлагает и другие решения, которые могут в значительной степени упростить работу Руководителя проекта.

Ниже приведена таблица других наиболее заметных решений MS Project 2010.

| Новое в MS Project 2010 | Описание |
| --- | --- |
| Неактивные задачи | Задачи можно сделать неактивными, но по-прежнему сохранять их в проекте. В неактивных задачах может содержаться критически важная информация (например, сведения о фактических датах и затратах), которую может быть полезно сохранить в архиве. |
| Временная шкала | MS Project 2010 включает представление временной шкалы, которое автоматически отображается над другими представлениями, показывая компактный обзор всего расписания. Руководитель проекта может добавлять на временную шкалу задачи и печатать ее, чтобы получить сводный отчет по проекту. Также можно вставить эту шкалу в сообщение электронной почты, чтобы без затруднений получить мгновенный отчет. |
| Обратная совместимость | Версия Project 2010 совместима с предыдущими версиями MS Project. Можно создать файлы в Project 2007 или более ранних версиях, а затем открыть и редактировать их в Project 2010 в режиме ограниченной функциональности. Кроме того, можно создать файлы в Project 2010, а затем преобразовать их в файлы с форматом версий Project 2007, Project 2000-2003 и 98. В обоих случаях конвертер не требуется. |
| Улучшенный интерфейс | В Project 2010 представлен ряд новых средств, существенно расширяющих возможности просмотра и работы с проектом. Меню и панели инструментов заменила лента, помогающая быстро находить команды, необходимые для выполнения задачи. Команды упорядочиваются в логических группах, собранных на вкладках. Все вкладки и группы в Project 2010 являются полностью настраиваемыми. При использовании уникальных бизнес-средств, можно сгруппировать их на собственной вкладке ленты. |